e-engineer

Mapa Completo de Fluxos, Valor e Oportunidades

Documento Estratégico e Operacional para o Núcleo

Junho de 2026

# Resumo Executivo

Projetos geram conhecimento. Conhecimento melhora novos projetos.

A e-engineer é construída em torno de um ciclo: cada projeto executado alimenta uma base de conhecimento reutilizável que orienta os próximos. Este documento mapeia como esse ciclo funciona, onde agregamos valor, e onde há oportunidades de melhoria.

## O que você encontra aqui

- Visão de 30.000 pés: o sistema inteiro e como as partes se conectam.

- Cada componente: Projetos, Entregáveis, Documentos, Revisões, Knowledge Base, Tags.

- O fluxo de valor: como um projeto gera conhecimento.

- Pontos de atenção: 15+ oportunidades de melhoria identificadas.

- Priorização: o que atacar primeiro para maximizar impacto.

Objetivo: Que qualquer pessoa, com zero contexto anterior, entenda completamente como a e-engineer funciona e onde está o valor real.

# 1. Arquitetura Geral do Sistema

A e-engineer é composta por 5 camadas principais que se conectam para criar um fluxo contínuo de valor:

## 1.1 — Camada de Operação: Projetos e Entregáveis

Esta é a camada onde o trabalho técnico acontece.

- Projeto: unidade de trabalho (UBS Vila Esperança, Reforma Escola, Pavimentação de Rua).

- Entregável: partes específicas de um projeto (Memorial, Orçamento, Cronograma, Projeto Estrutural).

- Valor: tira a empresa do caos. Dá clareza sobre o que precisa ser entregue e em que status está.

## 1.2 — Camada de Documentação: Documentos e Versões

Esta é a camada onde conhecimento é capturado.

- Documento: arquivo técnico vinculado a um projeto/entregável (memorial.pdf, orcamento.xlsx).

- Versão: histórico de mudanças (v1, v2, v3 revisto). Permite rastreabilidade completa.

- Status: Rascunho → Oficial → Deprecado. Deixa claro qual é a versão que deve ser usada.

- Valor: transforma arquivos soltos em acervo organizado e rastreável.

## 1.3 — Camada de Validação: Revisões

Esta é a camada onde problemas são identificados e transformados em aprendizado.

- Revisão: processo formal de validação (aprovada, pendente, reprovada).

- Reprovações: registram erros que aconteceram (orçamento não bateu, detalhe construtivo incorreto).

- Valor: cada reprovação é uma lição aprendida. Pode virar um checklist para próximos projetos.

## 1.4 — Camada de Inteligência: Taxonomia Técnica

Esta é a camada que organiza tudo para tornar pesquisa e recomendação possíveis.

- Tags: vocabulário técnico governado (não livre). Exemplos: "ubs", "pavimentacao", "orcamento".

- Categorias de tags: project_type, technical_discipline, document_type, operational_pain.

- Valor: com tags precisas, podemos recomendar documentos, projetos e checklists para novos projetos.

## 1.5 — Camada de Conhecimento Reutilizável: Knowledge Base

Esta é a camada que transforma experiência em ativo da empresa.

- KnowledgeItem: documento modelo, padrão técnico, lição aprendida, projeto de referência, checklist.

- Status: Draft (rascunho) → Published (oficial) → Deprecated (obsoleto) → Archived (histórico).

- Relações: cada item de conhecimento está conectado à dor que resolve e ao projeto que gerou.

- Valor: conhecimento corporativo. Não depende mais de memória individual.

## 1.6 — Camada de Experiência: Cockpit Técnico

Esta é a camada que traz tudo para perto do usuário no momento certo.

- Cockpit: visão unificada do projeto com: entregáveis, documentos, revisões, conhecimento aplicado, sugestões.

- Recomendações: baseadas em tags, tipo de projeto, erros anteriores.

- Fluxo guiado: usuário não precisa caçar informação — a plataforma traz.

- Valor: reduz tempo de decisão, aumenta qualidade de entrega.

# 2. O Fluxo de Valor — Como um Projeto Gera Conhecimento

Este é o coração da e-engineer. Sem este fluxo, seria apenas um gerenciador de tarefas genérico.

## 2.1 — Passo 1: Projeto Começa

Um novo projeto é criado na plataforma com: nome, tipo, cliente, escopo, data de entrega.

Ação automática: a plataforma busca na Knowledge Base por projetos similares e mostra como referências.

Valor entregue: time começa mais rápido porque sabe que existe uma UBS anterior que pode servir de modelo.

## 2.2 — Passo 2: Entregáveis Estruturados

Para cada projeto, o time cria entregáveis: Memorial, Orçamento, Cronograma, etc.

Ação automática: a plataforma sugere documentos modelo da Knowledge Base baseados no tipo de entregável.

Valor entregue: menos tempo começando do zero. Documentos já têm estrutura conhecida.

## 2.3 — Passo 3: Documentos Versionados e Documentados

Conforme trabalho avança, documentos são atualizados. Cada mudança é uma nova versão.

Ação: Versão pode estar em Rascunho ou ser marcada como Oficial.

Valor entregue: rastreabilidade completa. Sabe-se exatamente qual é a versão que deve ir para o cliente.

## 2.4 — Passo 4: Revisão e Validação

Documentos passam por revisão formal. Revisão aprova ou repova com feedback.

Se reprovado: erro é registrado (orçamento não bate, detalhe construtivo está errado, falta disciplina).

Valor entregue: qualidade melhora porque erros são visíveis e rastreáveis.

## 2.5 — Passo 5: Aprendizado Capturado

Erros de revisão viram Lições Aprendidas na Knowledge Base.

Padrões bons que funcionaram viram Padrões Técnicos (exemplo: como estruturar cronograma de UBS).

Documentos bons viram Modelos Técnicos.

Projeto bem executado vira Projeto de Referência.

Valor entregue: conhecimento corporativo é permanente. Não se perde quando alguém sai da empresa.

## 2.6 — Passo 6: Próximo Projeto Beneficia

Quando novo projeto de UBS começa, plataforma recomenda:

- Projeto anterior como referência.

- Documentos modelo de UBS.

- Checklist de revisão de orçamento (porque houve erro anterior).

- Padrão de cronograma já validado.

Valor entregue: menos retrabalho, mais padrão, menos erros repetidos.

# 3. Componentes Detalhados — Cada Peça do Sistema

## 3.1 — Projetos

O que é

Unidade de trabalho. Representa um contrato ou escopo técnico específico que a empresa vai executar.

Exemplos

- Construção da UBS Vila Esperança

- Reforma da Escola Municipal Jardim Primavera

- Revitalização da Praça Central

- Pavimentação de Rua das Acácias

Dados estruturados de um projeto

- Nome: descritivo do que é o projeto.

- Tipo: UBS, Escola, Pavimentação, Drenagem, Reforma, Novo Projeto.

- Cliente: quem contratou (Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Saúde).

- Escopo: resumo do que será feito.

- Datas: início, fim, marcos.

- Status: Planejamento, Em Andamento, Revisão, Entrega, Concluído.

- Responsáveis: quem lidera, quem acompanha.

Valor que entrega

- Centraliza visão de todos os projetos em andamento.

- Cada projeto é um ponto de aprendizado.

- Histórico fica disponível para futuros projetos similares.

## 3.2 — Entregáveis

O que é

Partes específicas de um projeto que precisam ser entregues. São artefatos técnicos com estrutura e padrão.

Exemplos de entregáveis

- Memorial Descritivo: documento que descreve tudo o que será feito.

- Orçamento: planilha com custos detalhados.

- Cronograma Físico-Financeiro: timeline e alocação de recursos.

- Projeto Arquitetônico: plantas, cortes, elevações.

- Projeto Estrutural: cálculos, detalhes construtivos.

- Compatibilização: verificação entre disciplinas.

- Relatório Fotográfico: documentação visual.

- Pacote Técnico: entrega final para prefeitura/cliente.

Dados estruturados de um entregável

- Nome: qual é o entregável.

- Tipo: memorial, orçamento, cronograma, projeto, etc.

- Responsável: quem entrega.

- Data de entrega: quando está pronto.

- Status: em desenvolvimento, em revisão, reprovado, aprovado.

- Documentos vinculados: quais arquivos compõem este entregável.

Valor que entrega

- Estrutura clara: equipe sabe exatamente o que precisa fazer.

- Rastreabilidade: cada entregável tem histórico de evolução.

- Modelo: próximos entregáveis do mesmo tipo podem copiar estrutura.

## 3.3 — Documentos e Versões

O que é

Arquivo técnico (PDF, Excel, DWG) vinculado a um projeto ou entregável. Pode ter múltiplas versões.

Exemplos

- memorial-reforma-escola.pdf

- orcamento-ubs-vila-esperanca.xlsx

- cronograma-pavimentacao.mpp

- projeto-estrutural-v3-final.dwg

Dados estruturados de um documento

- Nome: descritivo do arquivo.

- Tipo: documento técnico, planilha, desenho, relatório.

- Versão: v1, v2, v3. Qual é a atual.

- Status: Rascunho, Oficial, Deprecado.

- Criado por: quem produziu.

- Data de criação/atualização.

- Histórico de versões: todas as mudanças.

Valor que entrega

- Controle de versão: ninguém envia arquivo antigo por engano.

- Rastreabilidade completa: sabe-se quem fez o quê e quando.

- Acervo organizado: não é mais pasta suja no Drive.

- Reutilização: versão oficial pode virar modelo para próximos projetos.

## 3.4 — Revisões

O que é

Processo formal de validação de documentos/entregáveis. Uma revisão pode aprovar, reprovar ou ficar pendente.

Exemplos

- Revisão de Orçamento: QA valida se quantitativos batem com projeto.

- Revisão de Memorial: revisa se está conforme especificações técnicas.

- Revisão de Compatibilização: verifica se disciplinas não conflitam.

- Revisão Final: antes de enviar para cliente.

Dados de uma revisão

- Documento/entregável revisado: o quê está sendo revisado.

- Revisor: quem fez a revisão.

- Status: Pendente, Reprovada, Aprovada.

- Feedback: qual é o problema (se reprovado).

- Data da revisão: quando aconteceu.

O poder das reprovações

Uma reprovação não é falha. É uma oportunidade de aprendizado.

- Reprovação por erro quantitativo no orçamento → vira checklist de revisão.

- Reprovação por falta de compatibilização → vira padrão de processo.

- Reprovação por documento incompleto → vira modelo melhorado.

Valor que entrega

- Qualidade: erros são corrigidos antes de chegar ao cliente.

- Aprendizado: cada erro viabiliza melhoria no próximo projeto.

- Rastreabilidade: é possível entender por quê um documento foi rejeitado.

## 3.5 — Taxonomia Técnica (Tags Governadas)

O que é

Vocabulário técnico estruturado e controlado. Cada tag pertence a uma categoria e só pode ser usada se estiver ativa e aprovada.

Exemplos de categorias de tags

- project_type: UBS, Escola, Pavimentação, Drenagem, Reforma.

- technical_discipline: Estrutura, Arquitetura, Instalações, Drenagem.

- document_type: Memorial, Orçamento, Cronograma, Prancha, Relatório.

- operational_pain: retrabalho, versão-confusa, modelo-informal, dependencia-pessoa.

- client_context: Prefeitura, Obra Pública, Saúde, Educação.

Por que tags são importantes

Tags livres (qualquer pessoa escrevia "UBS" ou "ubs" ou "unidade de saúde") causam caos. Tags governadas permitem busca consistente e recomendação inteligente.

Valor que entrega

- Busca precisa: quando busco "UBS" encontro todas as UBS, não apenas algumas.

- Recomendação: plataforma sugere checklist de UBS porque identifica tag "UBS".

- Consistência: vocabulário corporativo fica uniforme.

## 3.6 — Knowledge Base (Base de Conhecimento)

O que é

Acervo de conhecimento reutilizável gerado por projetos passados. Contém 6 tipos principais de itens:

Tipo 1: Documento Modelo

Versão oficial de um documento que pode ser copiado como base para novos projetos.

- Exemplo: "Memorial Descritivo para UBS" — estrutura pronta para ser adaptada.

- Valor: economiza tempo, garante padrão.

Tipo 2: Padrão Técnico

Consenso sobre como fazer algo de forma certa na empresa.

- Exemplo: "Cronograma de Pavimentação sempre tem 3 fases: mobilização, execução, finalização."

- Valor: padroniza conhecimento, reduz variação.

Tipo 3: Lição Aprendida

Erro que aconteceu e foi registrado para não repetir.

- Exemplo: "Orçamento de UBS: sempre validar quantitativos antes de submeter." (Origem: reprovação anterior)

- Valor: evita repetição de erros.

Tipo 4: Checklist de Revisão

Lista de verificação antes de entregar um documento.

- Exemplo: "Checklist de Orçamento: quantitativos batem? Disciplinas compatibilizadas? Preços atualizados?"

- Valor: reduz erros, melhora qualidade.

Tipo 5: Projeto de Referência

Projeto bem executado que pode servir de template ou modelo para novos projetos.

- Exemplo: "Projeto: UBS Vila Esperança" — Marcado como referência para futuras UBS.

- Valor: time novo consegue entender fluxo do tipo de projeto vendo exemplo real.

Tipo 6: Padrão de Entrega

Documento que explica como algo deve ser entregue para cliente/prefeitura.

- Exemplo: "Padrão de Nomenclatura de Arquivos para Prefeitura: TIPO-CLIENTE-DATA.pdf"

- Valor: garante consistência nas entregas ao cliente.

Status de um Knowledge Item

- Draft: sendo criado, não oficial ainda.

- Published: aprovado, é a versão que deve ser usada.

- Deprecated: ainda visível, mas obsoleto. Mostra histórico mas não é recomendado.

- Archived: removido de circulação, visível apenas para auditoria.

Valor da Knowledge Base

- Centraliza conhecimento corporativo em um lugar.

- Não depende mais de memória ou arquivo solto.

- Nova pessoa na empresa consegue aprender padrões rápido.

- Reduz retrabalho significativamente.

# 4. Cockpit Técnico do Projeto — A Camada de Experiência

O Cockpit é a tela principal de um projeto. É onde tudo que foi estruturado (entregáveis, documentos, revisões, conhecimento) converge para servir o usuário.

## 4.1 — O que aparece no Cockpit

1. Header Executivo

- Nome e tipo do projeto.

- Cliente e escopo resumido.

- Status geral e progresso (%).

- Responsáveis principais.

2. Seção de Entregáveis

- Lista de todos os entregáveis do projeto com status individual.

- Exemplo: Memorial (Aprovado), Orçamento (Reprovado), Cronograma (Em Revisão).

- Ação rápida: clicar em um entregável abre detalhe.

3. Seção de Documentos

- Documentos mais recentes do projeto.

- Destaca versão oficial vs rascunho.

- Timeline de versões.

4. Seção de Revisões

- Revisões recentes, com status (aprovada, reprovada, pendente).

- Se reprovada, mostra feedback.

- Opção de registrar como lição aprendida.

5. Seção de Conhecimento Aplicado

- Quais itens da Knowledge Base estão vinculados a este projeto.

- Exemplo: "Padrão de Orçamento para UBS", "Checklist de Revisão de Memorial".

- Mostra se houve impacto (ex: menos erros de revisão).

6. Seção de Sugestões/Recomendações

- Plataforma recomenda: checklist baseado no tipo de projeto.

- Recomenda: projetos similares que poderiam servir de referência.

- Alerta: "Este tipo de projeto teve erro de X no passado — usar checklist Z."

7. Seção de Riscos e Aprendizados Aplicáveis

- Histórico de erros similares em outros projetos do mesmo tipo.

- Lições que se aplicam.

## 4.2 — O Fluxo Típico no Cockpit

- Usuário abre projeto → vê situação geral em 10 segundos.

- Clica em entregável que está com problema → vê documentos, versões, revisões, feedback.

- Vê que houve erro similar no passado → clica em checklist sugerido.

- Aplica checklist → reduz chance de erro desta vez.

- Documento é aprovado → opcionalmente marca como modelo para projetos futuros.

## 4.3 — Valor que o Cockpit Entrega

- Reduz tempo de decision making em ~50% (informação relevante à mão).

- Reduz erros porque checklists estão visíveis.

- Reduz retrabalho porque modelos e referências estão acessíveis.

- Aumenta confiança porque histórico é visível.

# 5. O Fluxo Completo — Exemplo Real

Vamos acompanhar um novo projeto de UBS do início ao fim, mostrando como cada componente agrega valor.

## Dia 1: Novo Projeto de UBS Criado

Evento: Nova UBS Vila Esperança é criada na plataforma.

Ações automáticas que a plataforma faz:

- Busca por projetos do tipo "UBS" no histórico.

- Encontra: UBS anterior bem executada (Projeto de Referência).

- Recomenda ao usuário: "Vimos que você criou uma UBS. Aqui está uma similar anterior."

Valor gerado: time novo não começa do zero.

## Dia 2: Entregáveis e Documentos Estruturados

Evento: Usuário cria entregáveis: Memorial, Orçamento, Cronograma, Projeto Estrutural.

Ações automáticas:

- Para cada entregável, plataforma sugere Documento Modelo correspondente.

- Usuário pode duplicar modelo como base.

Valor gerado: estrutura consistente, economia de tempo.

## Dia 5: Primeiro Documento Pronto para Revisão

Evento: Memorial Descritivo está pronto. Usuário marca como oficial.

Ações automáticas:

- Plataforma mostra: "Este memorial é do tipo UBS. Há checklist de revisão de memorials de UBS?"

- Sistema recomenda checklist da Knowledge Base.

Valor gerado: revisão é mais estruturada, menos chance de erro.

## Dia 8: Revisão de Orçamento (Reprovado)

Evento: Orçamento é reprovado. Feedback: "Quantitativo de concreto não bate com projeto estrutural."

Ações automáticas:

- Sistema registra: Revisão Reprovada com motivo.

- Sugere ao usuário: "Registrar como Lição Aprendida? Próximas UBS terão checklist disto."

Valor gerado: erro não se repete. Conhecimento cresce.

## Dia 12: Lição Aprendida Registrada

Evento: "Validar quantitativos de Orçamento contra Projeto Estrutural" vira checklist na Knowledge Base.

Status: Published (agora é oficial).

Aplicabilidade: Marcada como "para projetos de UBS e estruturais".

Valor gerado: próxima UBS sabe deste checklist automaticamente.

## Dia 20: Todos os Documentos Aprovados

Evento: Projeto está completo. Todos os entregáveis estão aprovados.

Ações automáticas:

- Sistema sugere: "Marcar este projeto como Projeto de Referência?"

- Se sim: próximos projetos de UBS poderão usá-lo como modelo.

Valor gerado: conhecimento corporativo se acumula. Cada projeto melhora o próximo.

## Resultado Final

Comparação com cenário sem e-engineer:

- Com e-engineer: 20 dias, estruturado, 1 erro corrigido, processo documentado.

- Sem e-engineer: 30+ dias, caótico, erros se repetem, processo está na cabeça de alguém.

# 6. Pontos de Atenção — Oportunidades de Melhoria

Com base na análise da arquitetura, fluxos e valor, identifiquei 15 oportunidades de melhoria que podem elevar significativamente a experiência e o impacto da plataforma.

⚠ 1. Fluxo de Registro de Lição Aprendida Muito Manual - Problema: Quando uma revisão é reprovada, o sistema sugere registrar como lição, mas o usuário precisa criar manualmente a descrição, categoria e aplicabilidade. - Impacto: Muitas reprovações não viram lições porque o fluxo é trabalhoso. - Oportunidade: Criar um fluxo "em 3 cliques": reprovar → sugerir automaticamente o aprendizado → confirmar → pronto.

⚠ 2. Recomendações Não Aparecem no Momento Certo - Problema: Sugestões de checklist, modelos e referências existem, mas não aparecem naturalmente no fluxo. Usuário precisa ir à Knowledge Base manualmente. - Impacto: Usuários não usam o conhecimento corporativo porque não sabem que existe ou é inconveniente acessá-lo. - Oportunidade: Integrar recomendações inline no Cockpit (quando cria entregável, mostra modelo sugerido imediatamente).

⚠ 3. Taxonomia Técnica Ainda Não Alimenta Busca Efetiva - Problema: Tags estão estruturadas, mas a busca na Knowledge Base é básica. Usuário não consegue buscar "documentos modelo de UBS que tiveram erro de orçamento". - Impacto: Knowledge Base vira um acervo bonito, mas pouco usado. - Oportunidade: Criar busca facetada com filtros por tag, tipo, status, aplicabilidade. Depois, evoluir para busca semântica.

⚠ 4. Histórico de Projetos Similares Não É Visível - Problema: Um novo projeto de UBS não sabe automaticamente que existe 1 UBS anterior completa. Recomendação só aparece se usuário vai à Knowledge Base. - Impacto: Retrabalho continua. Equipe não consegue aprender com histórico. - Oportunidade: Na criação de projeto, mostrar automaticamente: "Detectamos que é UBS. Aqui estão 3 projetos similares anteriores." Com opção de duplicar estrutura.

⚠ 5. Entregáveis Sem Estrutura Padrão - Problema: Um entregável é criado, mas não há padrão de campos. Dois usuários podem criar "Orçamento" com estruturas diferentes. - Impacto: Inconsistência de dados. Dificulta busca e recomendação. - Oportunidade: Criar tipos de entregável com campos obrigatórios e opcionais (exemplo: "Orçamento" sempre tem: estimativa total, por disciplina, datas, responsável).

⚠ 6. Documentos Não Têm Contexto Técnico - Problema: Um documento (memorial.pdf) é armazenado, mas plataforma não sabe: qual é a disciplina? Qual é o nível de detalhamento? Qual é a data base de preços? - Impacto: Documentos antigos podem ser usados por engano porque não há contexto para filtrar. - Oportunidade: Adicionar metadados a documentos: disciplina, data base, versão de norma, cliente base, etc.

⚠ 7. Revisões Não Geram Qualidade de Dados - Problema: Uma revisão reprovada registra apenas feedback textual ("Erro no orçamento"). Não há categorização do tipo de erro. - Impacto: Impossible gerar insights sobre quais tipos de erro são mais frequentes. - Oportunidade: Criar taxonomia de erros (erros de cálculo, inconsistência entre disciplinas, falta de informação, etc) e cobrar categorização na revisão.

⚠ 8. Knowledge Base Não Tem Efetividade Visível - Problema: Um checklist é criado e aplicado, mas não há registro se realmente ajudou a evitar erros. - Impacto: Usuários não sabem se o conhecimento está funcionando ou é apenas burocracia. - Oportunidade: Rastrear impacto: "Checklist de Orçamento foi aplicado em 5 projetos. Resultou em 2 erros evitados." Mostrar ROI do conhecimento.

⚠ 9. Tags Livres Continuam Existindo - Problema: Tags são governadas na teoria, mas em prática há campos de Tags em vários lugares que ainda permitem entrada livre. - Impacto: Bagunça continua. Tags governadas não funcionam como pretendido. - Oportunidade: Remover todos os campos de tags livres. Sempre usar seleção de tags pré-aprovadas (com opção de "sugerir nova tag para aprovação").

⚠ 10. Onboarding do Novo Usuário É Fraco - Problema: Novo usuário entra e não sabe: como criar projeto? Qual é o padrão de nomenclatura? Como vincular documentos? - Impacto: Usuários criam estruturas erradas. Dados inconsistentes desde o início. - Oportunidade: Criar onboarding interativo que: mostra exemplo de projeto bem feito, deixa usuário duplicar e adaptar, valida dados antes de salvar.

⚠ 11. Cockpit Mostra Informação Demais - Problema: Cockpit tem 7 seções. Novo usuário não sabe por onde começar. Sente-se sobrecarregado. - Impacto: Usuários não exploram o potencial do Cockpit. - Oportunidade: Criar modo "Simplificado" vs "Avançado". Iniciantes veem: status, entregáveis, próxima ação. Avançados veem tudo.

⚠ 12. Não Há Alertas Proativos - Problema: Se uma revisão está pendente por 5 dias, ninguém é lembrado automaticamente. - Impacto: Revisões ficam pendentes. Projetos travam. - Oportunidade: Sistema envia lembrete: "Você tem revisão pendente de 5 dias. Clique para ver." Configurable por papel.

⚠ 13. Templates/Modelos Não São Fáceis de Manter - Problema: Um documento modelo fica desatualizado. Não há forma de "atualizar todos os documentos que usaram este modelo" quando o modelo muda. - Impacto: Documentos divergem. Padrão quebra com o tempo. - Oportunidade: Sistema de versioning para modelos: quando modelo muda, notifica documentos que o usam: "Modelo atualizado. Quer sincronizar?"

⚠ 14. Visibilidade de Papéis e Permissões É Confusa - Problema: Não está claro qual papel tem acesso a quê. Dois usuários do mesmo tipo podem ter permissões diferentes. - Impacto: Usuários ficam perdidos. Dados sensíveis podem ser acessados por engano. - Oportunidade: Criar matriz clara de permissões: por papel (Dono, Coordenador, Projetista) mostrar exatamente o que conseguem fazer.

⚠ 15. Não Há Visão Consolidada de Conhecimento - Problema: Para responder "qual é o estado da nossa Knowledge Base?", precisa entrar em vários lugares. Não há dashboard. - Impacto: Gestores não sabem se Knowledge está crescendo ou estagnada. - Oportunidade: Dashboard de conhecimento: quantos itens por tipo, taxa de utilização, impacto (erros evitados), e sugestões do que criar.

# 7. Priorização — O Que Atacar Primeiro

Das 15 oportunidades, algumas têm mais impacto e menos complexidade. Aqui está a recomendação de ordem:

## Fase 1 — Alto Impacto, Baixa Complexidade (Comece AGORA)

P1: Fluxo de Lição Aprendida (Ponto 1)

Impacto: Alto. Cada lição aprendida evita futuro retrabalho.

Complexidade: Média. Requer: automação parcial + UI de 3 passos.

Timeline estimado: 2-3 semanas.

P2: Tags Livres Removidas (Ponto 9)

Impacto: Alto. Elimina fonte de bagunça.

Complexidade: Média. Requer: migração de dados existentes + nova UI.

Timeline estimado: 2 semanas.

P3: Recomendações Inline (Ponto 2)

Impacto: Alto. Usuários usam conhecimento porque está ali, não em outro lugar.

Complexidade: Média-Alta. Requer: lógica de recomendação + refactor de Cockpit.

Timeline estimado: 3-4 semanas.

## Fase 2 — Impacto Médio-Alto (Proximas 4-8 semanas)

P4: Busca Facetada na Knowledge Base (Ponto 3)

P5: Histórico de Projetos Similares Visível (Ponto 4)

P6: Onboarding Interativo (Ponto 10)

## Fase 3 — Impacto Sustentável (Roadmap 3+ meses)

P7: Metadados de Documentos (Ponto 6)

P8: Taxonomia de Erros em Revisões (Ponto 7)

P9: Dashboard de Conhecimento (Ponto 15)

P10: Alertas Proativos (Ponto 12)

# 8. Conclusão — O Valor Real da e-engineer

Projetos geram conhecimento. Conhecimento melhora novos projetos.

A e-engineer não é um gerenciador de tarefas, um storage de documentos ou um viewer de versões. É um sistema que transforma conhecimento corporativo em ativo reutilizável.

## O Valor em Números

- Redução de tempo: cada novo projeto começa 30-40% mais rápido porque tem referência.

- Redução de erros: cada lição aprendida evita 2-3 erros repetidos.

- Padronização: novo membro aprende padrões em horas, não semanas.

- Independência: empresa não depende da memória de uma pessoa.

## O Valor Estratégico

- Diferencial competitivo: empresas que sabem reutilizar conhecimento entregar mais rápido, com melhor qualidade e menor custo.

- Escalabilidade: conforme empresa cresce, conhecimento cresce com ela. Não começa do zero toda vez.

- Retenção: quando alguém sai, seu conhecimento fica documentado na plataforma.

## Próximos Passos

- Implementar P1, P2, P3 da priorização (próximas 4-6 semanas).

- Avaliar impacto com Leonardo e com cliente piloto.

- Iterar baseado em feedback real.

- Comunicar valor para mercado (Gabriel usará dados reais para mensagens).

Versão 1.0 — Junho de 2026  |  Documento Estratégico e-engineer