e-engineer

Roadmap de Tasks — Leonardo

Ponto Focal de Domínio: Coleta de Dores e Validação de Campo

Documento de trabalho — Sem prazos definidos

Junho de 2026

# Introdução

Este documento estrutura as tarefas que Leonardo deve executar para coletar, validar e traduzir a realidade de campo da engenharia em insumo de produto, marketing e negócio.

Não há prazos definidos. Há objetivos claros e critérios de aceite bem estruturados.

Leonardo deve trabalhar no seu ritmo, mas com foco. Cada task tem um objetivo específico, um conjunto de atividades concretas e um entregável mensurável.

# Task 1 — Banco de Dores Reais

## Objetivo

Criar uma base inicial com casos reais de problemas que a operação de engenharia enfrenta todos os dias.

## Por que essa task importa

Sem dores reais documentadas, o produto pode virar uma coleção de funcionalidades bonitas, mas que ninguém usa. Essa task é a fundação de tudo.

## Atividades específicas

- Observar trabalho técnico todos os dias (7-14 dias de observação contínua).

- Registrar qualquer situação em que a operação perde tempo, eficiência ou qualidade.

- Usar o template simples de registro (Dor, Contexto, Impacto, Solução esperada).

- Coletar no mínimo 10 casos reais e bem documentados.

- Organizar todos os registros em um documento ou planilha.

## Atividades detalhadas — passo a passo

Passo 1: Configure o sistema de registro

- Escolha um canal para registrar: WhatsApp (áudio/nota), Google Docs, Notion, ou Google Sheets — qualquer coisa que seja rápida e acessível.

- Use sempre o mesmo template para padronizar os registros.

- Crie uma pasta/documento para centralizar tudo.

Passo 2: Observe e registre diariamente

- Todos os dias, procure por situações reais onde a operação sofre.

- Exemplos: procurar arquivo antigo, não saber qual é a versão oficial, refazer algo que existia, revisão voltar por erro repetido, depender da memória de alguém.

- Registre imediatamente (enquanto a memória está fresca).

- Não espere acumular 10 dores para começar a registrar — comece hoje.

Passo 3: Estruture cada dor com o template

Dor: [Título curto do problema]

O que eu estava tentando fazer: [Contexto, objetivo da tarefa]

Onde procurei: [Pastas, pessoas, sistemas que consultou]

Quanto tempo perdi: [Minutos ou horas]

Quem se envolveu: [Você, outro projetista, coordenador, gerente?]

Como resolvi: [Como você resolveu na prática]

Impacto: [Retrabalho, atraso, frustração, cliente insatisfeito?]

Como a e-engineer resolveria: [Sua percepção sobre solução]

Frase real: [Exatamente o que foi dito na hora]

Passo 4: Revise e organize

- Após coletar 10 casos, organize-os em um documento ou planilha.

- Cada caso deve ser claro o suficiente para alguém fora da operação entender.

## Entregável esperado

- Um documento (Google Docs, Word, Planilha) com no mínimo 10 dores reais.

- Cada dor estruturada com todos os campos do template.

- Pronto para ser compartilhado com Lucas e Gabriel.

## Critério de aceite

- Cada dor é um caso real (não inventado).

- Cada dor tem contexto, impacto e sugestão de solução claros.

- Alguém não envolvido na operação consegue entender o que aconteceu.

- É possível ver padrões ou dores que se repetem.

# Task 2 — Mapa de Documentos e Entregáveis Recorrentes

## Objetivo

Listar quais documentos e entregáveis são produzidos repetidamente na operação, identificar quais têm modelo, quais dão problema e quais são reutilizados.

## Por que essa task importa

A e-engineer gira em torno de entregáveis técnicos (memorial, orçamento, cronograma). Sem entender quais são recorrentes, não conseguimos priorizar a Base de Conhecimento corretamente.

## Atividades específicas

- Listar todos os documentos/entregáveis que sua empresa produz regularmente.

- Indicar com que frequência cada um é produzido (toda semana, todo mês, em todo projeto?).

- Identificar se cada um tem um modelo oficial ou é feito do zero.

- Indicar onde cada um é armazenado (Drive, computador local, etc).

- Anotar quais dão mais problema ou geram dúvida.

## Atividades detalhadas — passo a passo

Passo 1: Faça uma lista inicial

- Liste todos os documentos e entregáveis que sua empresa produz. Exemplos: Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma, Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, Relatório Fotográfico, ART/RRT, Prancha, Compatibilização.

- Não precisa ser exaustivo — foque nos mais frequentes (top 10-15).

Passo 2: Estruture em uma tabela

Crie uma tabela com colunas:

- Nome do documento/entregável

- Tipo (técnico, administrativo, legal)

- Frequência de uso (sempre, frequente, ocasional)

- Tem modelo oficial? (sim/não/informal)

- Onde é armazenado? (Drive, PC, outro)

- Principais problemas? (erros recorrentes, dúvidas)

- É reutilizado? (sim/não/parcialmente)

Passo 3: Converse com o time

- Pergunte para o coordenador, projetistas e outros papéis: "Quais documentos vocês fazem toda semana? Quais têm modelo? Quais geram confusão?"

- Capture a perspectiva de quem produz e de quem usa.

Passo 4: Organize e analise

- Identifique: quais são recorrentes, quais têm modelo, quais dão problema.

- Estes serão os candidatos a evoluir na Base de Conhecimento.

## Entregável esperado

- Uma tabela ou documento com pelo menos 10 documentos/entregáveis mapeados.

- Cada um com tipo, frequência, status de modelo e principais problemas.

## Critério de aceite

- A lista reflete a realidade da operação (alguém de fora consegue entender).

- Há padrões claros (documentos recorrentes, modelos informais, problemas repetidos).

- É possível priorizar qual documento evoluir primeiro na Base de Conhecimento.

# Task 3 — Mapa de Papéis e Decisores

## Objetivo

Identificar quem trabalha na operação, qual dor cada um sofre, e quem tem poder de decisão para autorizar mudanças (como um piloto da e-engineer).

## Por que essa task importa

A venda da e-engineer não é para "a empresa". É para uma pessoa ou um grupo específico. Sem mapear os papéis e dores por papel, não conseguimos construir uma proposta de valor clara.

## Atividades específicas

- Identificar todos os papéis que trabalham na operação técnica.

- Para cada papel, documentar: responsabilidades, dores principais, poder de decisão.

- Identificar qual seria o melhor ponto de entrada para uma conversa sobre a e-engineer.

## Atividades detalhadas — passo a passo

Passo 1: Liste os papéis

- Exemplos: Dono da empresa, Gerente de projetos, Coordenador técnico, Projetista/Engenheiro, Responsável por documentação, Analista junior.

- Liste todos os papéis da sua empresa.

Passo 2: Para cada papel, documente

- Nome/título do papel.

- Responsabilidades principais (o que essa pessoa faz todos os dias).

- Dor específica (o que irrita, o que consome tempo, o que ela gostaria que mudasse).

- Como ela mediria sucesso (menos retrabalho? Mais padrão? Menos dependência de alguém?).

- Poder de decisão (ela pode autorizar um piloto? Influencia? Executa apenas?).

- Relacionamento com outros papéis.

Passo 3: Identifique o(s) decisor(es)

- Quem pode autorizar um piloto? Geralmente é o dono ou um gerente sênior. Pode também ser alguém que sofre tanto com a dor que consegue virar essa conversa em prioridade.

Passo 4: Crie uma matriz de dor x papel

Exemplo:

Papel: Coordenador Técnico  |  Dor: Explicar o mesmo padrão para cada novo membro

Papel: Projetista  |  Dor: Não saber qual modelo usar ou qual versão é oficial

Papel: Dono  |  Dor: Dependência crítica do coordenador (risco de operação)

## Entregável esperado

- Um documento ou tabela com pelo menos 5 papéis mapeados.

- Cada papel com responsabilidades, dores e poder de decisão identificados.

## Critério de aceite

- É possível identificar qual papel sofre mais com qual dor.

- Está claro quem é o decisor ou influenciador principal.

- Dá para construir uma proposta de valor diferente para cada papel.

# Task 4 — Vocabulário Técnico

## Objetivo

Coletar os termos reais usados na operação de engenharia, categorizá-los e documentá-los. Esse vocabulário alimentará tags, interface, demo e mensagens comerciais.

## Por que essa task importa

A e-engineer precisa falar a linguagem de engenharia. Se usarmos termos genéricos ou incorretos, a plataforma não vai ressoar com usuários. Termos reais = credibilidade.

## Atividades específicas

- Coletar termos técnicos reais usados no dia a dia.

- Categorizar cada termo (tipo de projeto, disciplina, documento, etc).

- Documentar significado e contexto de uso.

- Indicar como cada termo seria usado na e-engineer (tag, label, entidade).

## Atividades detalhadas — passo a passo

Passo 1: Ouça o time falar

- Nos próximos dias, observe quais termos técnicos aparecem naturalmente nas conversas e documentos da operação.

- Exemplos: memorial, orçamento, quantitativo, cronograma físico-financeiro, compatibilização, ART, RRT, viga, detalhe executivo, prancha, projeto básico, projeto executivo.

- Anote sempre que ouvir um termo novo ou específico.

Passo 2: Crie uma lista inicial

- Liste pelo menos 30 termos coletados.

- Cada um com uma breve explicação (uma frase que qualquer um entenderia).

Passo 3: Categorize os termos

Agrupe-os por tipo:

- Tipos de projeto (UBS, escola, pavimentação, drenagem, reforma, etc).

- Documentos/entregáveis (memorial, orçamento, cronograma, prancha, compatibilização).

- Disciplinas técnicas (estrutura, arquitetura, instalações, drenagem).

- Processos (compatibilização, revisão, aprovação, entrega).

- Órgãos/contexto (prefeitura, obra pública, CREA, CAU).

- Entidades/objetos (viga, pilar, detalhe executivo, ART, RRT).

Passo 4: Documente uso na plataforma

Para cada termo, anote como ele seria usado:

- Como tag? (exemplo: tag "memori-descritivo")

- Como label de UI? (exemplo: "Disciplina: Estrutura")

- Como entidade? (exemplo: tipo de projeto = UBS)

## Entregável esperado

- Um documento com pelo menos 30 termos técnicos.

- Cada um categorizado, explicado e com indicação de uso na plataforma.

## Critério de aceite

- Termos são reais (não inventados).

- Estão bem categorizados para servir de base para taxonomia.

- Gabriel consegue usá-los em mensagens comerciais.

- Lucas consegue usá-los em interface e tags.

# Task 5 — Ranking das 5 Maiores Dores

## Objetivo

Após coletar dores reais, validar qual é a mais crítica, frequente e com maior potencial de venda. Criar um ranking que priorize o que atacar primeiro.

## Por que essa task importa

Toda empresa tem vários problemas. A e-engineer não pode resolver tudo ao mesmo tempo. Precisa focar na dor que mais dói, que mais impacta, que mais clientes pagaria por resolver.

## Atividades específicas

- Revisar todas as dores coletadas na Task 1.

- Avaliar cada uma em critérios: frequência, impacto, impacto comercial.

- Ranquear as 5 maiores dores.

- Explicar por que cada uma é prioritária.

## Atividades detalhadas — passo a passo

Passo 1: Liste todas as dores coletadas

- Pegue o documento da Task 1 com as 10+ dores.

Passo 2: Avalie cada dor com 4 critérios

Para cada dor, responda:

- Frequência: Isso acontece diariamente? Semanalmente? Mensalmente? (Responda: Diariamente = 5 pts, Semanalmente = 4 pts, Mensalmente = 3 pts, Ocasionalmente = 1 pt)

- Impacto: Qual o efeito? Retrabalho? Atraso? Inconsistência? Frustração? (Crítico/custa muito = 5 pts, Alto = 4 pts, Médio = 3 pts, Baixo = 1 pt)

- Resolveria a dor meu gerente/dono considera importante? Perceberia valor? (Sim, muito = 5 pts, Sim = 4 pts, Talvez = 2 pts, Não = 1 pt)

- Potencial de venda: Alguém pagaria por uma solução para isso? (Sim, definitivamente = 5 pts, Provável = 4 pts, Talvez = 2 pts, Dúvida = 1 pt)

Passo 3: Some os pontos

Cada dor vai ter uma pontuação entre 4 (mínimo) e 20 (máximo). Ordene do maior para o menor.

Passo 4: Selecione as 5 maiores

- As 5 dores com maior pontuação são suas prioritárias.

- Documente: nome da dor, pontuação total, razão de estar no top 5.

## Entregável esperado

- Um ranking claro com as 5 maiores dores.

- Cada uma com pontuação, critério e breve explicação.

## Critério de aceite

- O ranking reflete a realidade (não é aleatório).

- Ficou claro qual dor é prioritária para atacar primeiro.

- Lucas e Gabriel conseguem usar esse ranking para priorizar produto e marketing.

# Task 6 — Perguntas para o Decisor/Gerente

## Objetivo

Preparar um conjunto de perguntas consultivas para uma conversa futura com quem pode autorizar um piloto (gerente, dono). As perguntas devem validar dor sem parecer um pitch apressado.

## Por que essa task importa

Uma conversa boa começa com perguntas, não com soluções. As perguntas certas revelam se a dor é realmente importante, quem sofre com ela e se há abertura para mudança.

## Atividades específicas

- Criar perguntas que validem as dores coletadas.

- Focar em tempo perdido, retrabalho, inconsistência e risco.

- Evitar: linguagem de venda, promessas, termos técnicos demais.

- Pré-testar mentalmente: seria constrangedor responder? Faz sentido para quem gerencia?

## Atividades detalhadas — passo a passo

Passo 1: Resgatar as 5 maiores dores

- Pegue o ranking da Task 5. Essas serão base para as perguntas.

Passo 2: Para cada dor, crie 2 perguntas

Exemplo — Dor: "Procurar referência técnica demora muito"

- Pergunta 1: "Quanto tempo em média o seu time perde procurando referências técnicas de projetos antigos?"

- Pergunta 2: "Qual é o impacto disso nos prazos e na qualidade dos novos projetos?"

Passo 3: Crie perguntas genéricas que complementem

Perguntas que funcionam para quase qualquer dor:

- "Como o time organiza hoje aquilo que aprendeu em projetos anteriores?"

- "Qual ferramenta vocês usam para guardar referências e modelos?"

- "Se houvesse uma forma de recuperar rapidamente uma referência técnica, quantas horas vocês economizariam por mês?"

- "Qual seria o maior benefício de padronizar esse processo?"

- "Quem mais sentiria alívio se isso mudasse?"

Passo 4: Organize em um documento

- Agrupe as perguntas por tema (organização, retrabalho, padrão, velocidade).

- Total: mínimo 10 perguntas bem formuladas.

## Entregável esperado

- Um documento com pelo menos 10 perguntas consultivas.

- Agrupadas por tema ou pela dor que validam.

## Critério de aceite

- As perguntas são consultivas, não vendedoras.

- Alguém consegue fazer essas perguntas sem parecer apressado ou fora de lugar.

- Gabriel consegue usá-las como base para uma conversa com o gerente.

# Task 7 — Hipótese de Cliente Piloto

## Objetivo

Documentar se a empresa onde Leonardo trabalha é uma boa candidata a cliente piloto. Mapear abertura, decisor, dor mais forte e resultado esperado de um piloto.

## Por que essa task importa

O melhor cliente piloto não é aleatório. É alguém que tem a dor, tem abertura para testar algo novo, tem um decisor disponível e um projeto específico para usar. Sem essa clareza, um piloto pode fracassar.

## Atividades específicas

- Avaliar abertura da sua empresa para testar a e-engineer.

- Mapear quem é o decisor e qual sua visão da dor.

- Identificar qual projeto poderia ser um piloto.

- Definir qual seria o resultado esperado do piloto.

## Atividades detalhadas — passo a passo

Passo 1: Avalie a abertura

Responda honestamente:

- Seu gerente/dono é curioso com soluções novas? Sim/Não/Talvez.

- Ele vê a falta de organização técnica como um problema? Sim/Não/Talvez.

- Ele estaria aberto a testar algo se mostrasse valor? Sim/Não/Talvez.

- Qual é o risco percebido: alto, médio, baixo?

Passo 2: Mapeie o decisor

- Quem autoriza novas ferramentas/processos?

- Como essa pessoa reagiria se você sugerisse testar algo novo para organizar melhor?

- Qual seria seu maior medo ou objeção provável?

Passo 3: Identifique a dor mais forte

Dentre as 5 dores do ranking (Task 5), qual é a que mais impacta sua empresa?

Passo 4: Pense em um projeto piloto

Qual seria um bom primeiro projeto para validar a e-engineer?

- Um projeto que começa em breve?

- Um projeto que tem muitas revisões?

- Um projeto que é similar a anteriores (pode usar referências)?

- Um projeto onde vários papéis trabalham (para envolver mais gente)?

Passo 5: Defina resultado esperado

Se a e-engineer fosse usada nesse piloto, qual seria o sucesso?

- Menos tempo procurando referência?

- Menos erros de revisão?

- Melhor padrão entregue?

- Menos explicação do coordenador para novos membros?

## Entregável esperado

- Um documento simples (máximo 1 página) respondendo todos os pontos acima.

## Critério de aceite

- Fica claro se a empresa do Leonardo é uma boa candidata a piloto.

- Se sim: há caminho claro para iniciar uma conversa formal.

- Se não: está identificado o que falta (abertura, decisor claro, projeto apropriado, etc).

# Próximos Passos

Após completar as 7 tasks, Leonardo compartilhará os aprendizados com Lucas e Gabriel em uma conversa de alinhamento.

Cada dor coletada pode gerar:

- Uma task de produto (Lucas);

- Uma mensagem comercial (Gabriel);

- Uma pergunta de validação (Gabriel);

- Uma priorização (Todo o trio).

O objetivo é claro: transformar a realidade da engenharia em um produto que resolve dores reais.

Versão 1.0 — Junho de 2026  |  Documento de trabalho e-engineer